Інформація щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій розпорядниками бюджетних коштів Талалаївського району станом на 19.12.2016 року.

| № п/п | Найменування об'єкту | Розпорядник коштів | Підрядна організація | Передбачено коштів субвенції, тис. грн. | Отримано коштів субвенції на звітну дату, тис. грн. | Касові видатки на звітну дату, тис. грн. | Відсоток освоєння коштів, % | Відсоток будівельної готовності, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція будівлі Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по вул.Радянська,38 в смт.Талалаївка Чернігівської області | Відділ освіти Талалаївської РДА | ПВКП "ВІКНАЛЮКС" м. Чернігів, Директор Свєтов Сергій Анатолійович | 950,0 | 950,0 | 454,85 | 50 | 50 |
| 2. | Реконструкція будівлі Червоноплугатарської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по вул.Лесі Українки,12 в с.Плугатар ,Талалаївського району, Чернігівської області з виділенням черговості-: 1-черга-реконструкція існуючої твердопаливної котельні, ІІ- черга-заміна віконних блоків | Відділ освіти Талалаївської РДА | МПП "Монтаж-наладка" Директор Луцак Володимир Григорович | 850,0 | 850,0 | 445,45 | 52 | 90 |
| 3. | Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп'ютерної техніки для закладів освіти Талалаївського району | Відділ освіти Талалаївської РДА | ТОВ "КОМЕЛ" | 40,0 | 40,0 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Придбання комп'ютерної техніки для закладів освіти Талалаївського району | Відділ освіти Талалаївської РДА | ТОВ «Благокрай» | 150,0 | 50,0 |  |  |  |
| 5. | "Капітальний ремонт дитячого ясла-садка "Сонечко" (заміна вікон) в смт Талалаївка Чернігівської області" | Талалаївська селищна рада | ТОВ "Фірма СТБ" | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 100 | 100 |
| 6. | Будівництво артезіанської свердловини та водонапірної башти із станцією знезалізнення, смт Талалаївка | Талалаївська селищна рада | ФОП "Котельчук А.Л." Директор Котельчук Андрій Леонідович | 382,0 | 382,0 | 114,6 | 30 | 75 |