ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _________________ сесії районної ради сьомого скликання

____ __________ 2018 року №____

Програма  інформатизації

Талалаївського району
Чернігівської  області

на 2018-2020 роки

Талалаївка 2018

### ЗМІСТ ПРОГРАМИ

|  | ### Паспорт Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018 – 2020 роки | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ### Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | ### 4 |
|  | ### Мета Програми | ### 6 |
|  | ### Принципи формування та реалізації Програми | ### 6 |
|  | ### Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми | ### 6 |
|  | ### Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники | ### 7 |
|  | ### Очікувані результати реалізації Програми | ### 9 |
|  | ### Організаційне забезпечення виконання Програми | ### 10 |
|  | ### Контроль за ходом виконання Програми | ### 10 |
|  | Додаток 1: Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018-2020 рік |  |
|  | Додаток 2: Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018-2020 роки |  |

### 1. Паспорт Програми інформатизації
Талалаївського району Чернігівської області на 2018 – 2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Талалаївська районна державна адміністрація. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI «Бюджетний кодекс України», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 грудня 2017 року №644 «Про Програму інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки». |
| 3. | Розробник Програми | Талалаївська районна державна адміністрація. |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Талалаївська районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування. |
| 5. | Учасники Програми | ### Районна державна адміністрація, структурні підрозділи районної державної адміністрації, районна рада (за згодою), селищна та сільські ради (за згодою). |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки. |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Районний бюджет, селищний та сільські бюджети – за наявності коштів. |

##### Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма

Програма інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України „Про Концепцію Національної програми інформатизації”, Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р.

Програма спрямована на впровадження елементів „Електронного уряду” та вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси в усьому світі.

Програма розглядається як складова частина Програми інформатизації Чернігівської області на 2018 – 2020 роки, Національної програми інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ у всі сфери суспільного життя і діяльність органів державної влади та органів місцевого  самоврядування.

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою апарату райдержадміністрації -100%. Всі комп’ютери підключені до локальної мережі. Це дозволяє мати доступ на всіх робочих місцях до мережі Internet, електронної пошти, мережевих програмних комплексів.

Разом з тим, в найбільш складному стані по рівню інформатизації знаходяться управління соціального захисту населення, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації. Рівень забезпеченості комп’ютерною технікою яких у середньому сягає 70% , 50% з якої є морально застарілою.

Певні напрацювання у сфері інформатизації Талалаївського району досягнуто за період 2009-2017 р.р.

Створена локальна мережа у райдержадміністрації, впроваджено електронний документообіг, до якого підключені всі структурні підрозділи районної державної адміністрації . Впроваджується IP телефонія.

Райдержадміністрація, її структурні підрозділи, районна рада, селищна рада висвітлюють свою діяльність у мережі Інтернет через власні офіційні веб-сайти.

Більшість сільських та селищної рад району оснащені комп’ютерною технікою (фінансування здійснювалось за кошти місцевих бюджетів).

Головними проблеми інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Талалаївського  району є наступні:

- відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу та електронного цифрового підпису, що призводить до використання різнорідних систем електронного документообігу;

- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації;

- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у соціальну сферу та низький рівень надання послуг населенню з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

- відсутність спеціаліста з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення в райдержадміністрації, а в органах місцевого самоврядування району відповідального працівника, що не задовольняє потреби в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації в районі;

- велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки в структурних підрозділах райдержадміністрації.

### 3. Мета Програми

Головною метою Програми на 2018–2020 роки є розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд”, удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону.

Пріоритетними напрямами інформатизації є:

- формування та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою ІКТ;

- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері.

### 4. Принципи формування та реалізації Програми

Програма, як складова частина Національної програми інформатизації України, Програми інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки, спрямована на розроблення нормативно-методичних матеріалів, створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами функціонування органів державної влади (локальних обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, баз даних тощо), розроблення та впровадження систем захисту інформації.

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів і забезпечити:

- узгодженість районних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку району та області і Національної програми інформатизації;

- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

- випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

- постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та   джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Між державним, регіональним та місцевим рівнями існує певна невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Практично відсутня така взаємодія і між органами місцевого самоврядування.

Становленню районної інформаційної системи не сприяє і та обставина, що в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування немає ні структурних підрозділів, ні спеціалістів, які б забезпечували впровадження сучасних інформаційних технологій.

Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері.

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток районних інформаційних систем, є те, що в країні, відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування. Наслідком цього є не тільки відставання в розвитку інформаційних систем місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, але й зайві витрати, викликані необхідністю індивідуальної розробки таких систем.

Основні проблеми електронного розвитку району:

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів;

- істотний дисбаланс у розвитку ІКТ-інфраструктури і ступеня інтеграції ІКТ у основні ділові процеси;

- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і організацій;

- низький рівень інформаційної грамотності і готовності населення до використання ІКТ;

- високий рівень соціально-економічного розшарування населення і низький платоспроможний попит на ІКТ;

- мала частина економічно активного населення, що пройшло спеціальну підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності;

- низький рівень участі держави і бізнесу в навчанні навичкам використання ІКТ;

- низька мотивація населення.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного, селищного, сільських бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету в межах його фінансових можливостей та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

Програма буде виконуватись в один етап протягом 2018-2020 років. Орієнований обсяг фінансування Програми складає 274 тис. грн.

Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється згідно з законодавством.

### 6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними пріоритетними завданнями Програми в 2018–2020 роках є:

- організаційне та методичне забезпечення Програми;

- забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища району;

- розвиток районної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд”;

- автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади району;

- підтримка безперебійного функціонування ТКЦ області, існуючих інформаційних систем області;

- технічний захист інформації.

Виходячи з головних завдань, у 2018–2020 передбачається:

- проведення щорічних робіт з оцінки електронної готовності територіальних утворень району, що забезпечить підвищення ефективності використання коштів районного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій, обґрунтоване корегування завдань районної програми інформатизації та визначення пріоритетів на наступні роки за визначеними індикаторами  електронної готовності територіальних утворень району;

- розроблення регламенту організації функціонування системи документообігу та електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району;

- розроблення порядку функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі та системи інформаційно-аналітичного забезпечення району;

- розроблення порядку інформаційної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;

- забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку шляхом застосування оптоволоконних кабелів, обладнання shDSL, засобів VoIP, мережі MPLS/VPN Чернігівської філії ВАТ „Укртелеком” та інше;

- забезпечення надійного обміну конфіденційною інформацією і її захисту з використанням криптографічних та технічних методів і засобів;

- створення комплексної системи захисту державної інформації в регіональній корпоративній мережі органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування, антивірусного захисту інформації;

- створення районної системи інформаційних ресурсів;

- розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;

- підвищення рівня відкритості влади та доступу до інформації про діяльність місцевих органів влади з застосуванням  сучасних інформаційних технологій забезпечення функціонування „електронної громадської приймальні” райдержадміністрації та райради із застосуванням ЕЦП, а також інших методів ідентифікації;

- реалізація  положень  Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” щодо забезпечення безперебійної роботи  системи електронного документообігу у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району;

- забезпечення роботи офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, її структурних підрозділів;

- забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування локальної мережі райдержадміністрації, планова модернізація існуючих технологічних систем.

- оснащення районної державної адміністрації, районної ради, сільських та селищної рад сучасним комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

Проблема створення механізму формування та виконання програм і проектів інформатизації органів місцевого самоврядування – це проблема інформатизації 1 районної, 1 селищної та 9 сільських рад, яка зумовлена, в основному, недостатньою і нечіткою визначеністю взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018–2020 роки наведено в додатку.

### 7. Очікувані результати реалізації Програми

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, надання рівного якісного доступу до інформації, адміністративних послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння становленню інформаційного суспільства, в якому кожен громадянин міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

- подальший розвиток телекомунікаційного середовища району.
Підключення райдержадміністрації, райради, ОТГ району за широкосмуговими каналами до корпоративної мережі облдержадміністрації, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами корпоративної електронної пошти, системи електронного документообігу, ІP-телефонії, підключення їх до системи регіональних інформаційних ресурсів. Послідовно буде здійснюватися підключення всіх сільських та селищної рад до сучасних каналів зв’язку;

- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації, забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних, забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району. Упровадження системи електронного документообігу й електронного цифрового підпису в апараті та усіх структурних підрозділах райдержадміністрації;

- забезпечення ефективного впровадження в районі Закону України «Про електронний цифровий підпис»;

- розгортання та забезпечення діяльності на території району Інтернет-приймалень в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району, що дасть населенню можливість доступу телекомунікаційними засобами до інформації та послуг органів влади;

- упровадження новітніх інформаційних технологій з метою подолання „електронної нерівності” між населеними пунктами району;

Виконання заходів Програми дозволить інтегрувати район до загальнодержавного та світового інформаційного простору.

### 8. Організаційне забезпечення виконання Програми

Контракти з виконання завдань (робіт) Програми інформатизації укладаються на період бюджетного року відповідно до чинного законодавства.

Функції державного замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на райдержадміністрацію.

Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватися та затверджуватися в установленому порядку.

9. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на районну державну адміністрацію.

Керівник апарату	О. ВЕБЕР

Додаток 1

до Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018-2020 рік

Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018-2020 рік

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Один етап виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік тис. грн. | 2019 рік тис. грн. | 2020 рік тис. грн. |  |
| Обсяг ресурсів, всього | - | 142 | 132 | 274 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| районний бюджет | - | 142 | 132 | 274 |

Керівник апарату	О. ВЕБЕР

Додаток 2

до Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018-2020 рік

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми інформатизації Талалаївського району Чернігівської області на 2018-2020 рік

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. у тому числі за роками | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми інформатизації | 1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів райдержадміністрації | 2018–2020 роки | Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації | - | - | Створення та актуалізація реєстру інформаційних ресурсів |
|  | 1.2. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань Програми інформатизації | 2018–2020 роки | Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації | - | - | Удосконалення нормативно-правової бази Програми інформатизації |
|  | 1.3.Участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та запровадження системи електронного врядування (електронний документообіг, облік кадрів, адміністрування веб-сайту, системи прийняття управлінських рішень, управління проектами та інше) | 2018–2020 роки | Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації | Районний бюджет | Всього 4,000 у т.ч.: 2019 рік – 2,000 2020 рік – 2,000 | Підвищення готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до використання інформаційно-комунікаційних технологій, надання електронних послуг та виконання інших владних повноважень в електронній формі |
| 2. Забезпечення подальшого розвитку телекомунікаційного середовища району | 2.1. Забезпечення доступу до корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району | 2018–2020 роки | Структурні підрозділи районної державної адміністрації | - | Всього 15,000 у т.ч.: 2019 рік – 5,000 2020 рік – 10,000 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, економія коштів на послугах зв’язку за рахунок використання IP-телефоні |
|  | 2.2 Реконструкція локальної інформаційної мережі та забезпечення її функціонування | 2018–2020 роки | Структурні підрозділи районної державної адміністрації | Районний бюджет | Всього 15,000 у т.ч.: 2019 рік – 5,000 2020 рік – 10,000 | Забезпечення безперебійної та надійної роботи локальної мережі органів місцевого самоврядування району, та її сервісів (IPтелефонія, відеоконференц зв’язок, корпоративна пошта, система електронного документообігу, Інтернет, законодавча база) |
|  | 2.3 Упровадження пілотних підключень сільських рад району до регіональної корпоративної мережі області через бездротові технології | 2018–2020 роки | Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий апарат райради, сільські ради | - |  | Забезпечення високошвидкісного доступу до обласних інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів місцевого самоврядування, представників громадськості, депутатського корпусу, з метою апробації цієї технології для подальшого впровадження в соціальних закладах(школа, ФАП), поширення мультимедійних технологій з метою підвищення якості навчання та підвищення кваліфікації |
|  | 2.4. Впровадження автоматизованих робочих місць | 2018–2020 роки | Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчий апарат райради, сільські ради | Районний бюджет | Всього 50,000 у т.ч.: 2019 рік – 25,000 2020 рік – 25,000 | Підвищення ефективності управлінської діяльності органів місцевої влади |
| 3. Розвиток районної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд” | 3.1 Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без- паперовий документообіг створення можливостей прийняття та обробки електронних звернень громадян до державних установ, подання електронної звітності до відповідних органів фізичними та юридичними особами, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, тощо | 2018–2020 роки | Апарат райдержадміністрації структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчий апарат райради, сільські ради | Районний бюджет | Всього 30,000 у т.ч.: 2019 рік – 15,000 2020 рік – 15,000 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Забезпечення функціонування документообігу обласній раді, об’єднаних громадах, райдержадміністраціях та обласних управліннях облдержадміністрації. Забезпечення взаємодії підприємців, громадян та органів управління з реалізацією прийняття електронних звернень громадян. Забезпечення взаємодії підприємців та органів державної влади з реалізацією надання необхідної звітності в електронному вигляді, надання адміністративних послуг |
|  | 3.2. Технічна підтримка веб-сайту районної державної адміністрації | 2018–2020 роки | Особа відповідальна за інформаційну підтримку сайту районної державної адміністрації | Районний бюджет | - | Надання населенню можливості задоволення інформаційних потреб, надання пропозицій, побажань, зауважень |
|  | 3.3. Розвиток відкритих даних: реалізація програмного інтерфейсу для автоматичної публікації наборів відкритих даних які знаходяться в інформаційних системах органів виконавчої влади району тощо | 2018-2020 рік | Особа відповідальна за інформаційну підтримку сайту районної державної адміністрації | Районний бюджет | - | Забезпечення права кожного на доступ до інформації, що перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та інформації, що становить суспільний інтерес |
| 4. Автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади району | Впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади району | 2018–2020 роки | Відділ фінансового-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації | Районний бюджет | Всього 20,000 у т.ч.: 2019 рік – 20,000 | - зниження ризиків виникнення помилок, що врятує від штрафів і санкцій; - економічність бухгалтерського обліку - оптимізація оподаткування без зайвих ризиків; - підвищення оперативності бухгалтерського обліку. |
| 5. Підтримка безперебійного функціонування ТКЦ району, існуючих інформаційних систем району | Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ району та інше | 2018–2020 роки | Апарат райдержадміністрації, виконавчий апарат райради | Районний бюджет | Всього 10,000 у т.ч.: 2019 рік – 50,000 2020 рік – 50,000 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи районних інформаційних ресурсів |
| 6. Технічний захист інформації | Здійснення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-комунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району та інше | 2018–2020 роки | Апарат райдержадміністрації, виконавчий апарат райради | Районний бюджет | Всього 40,000 у т.ч.: 2019 рік – 20,000 2020 рік – 20,000 | Забезпечення гарантії відповідності рівня захищеності інформації вимогам нормативних документів. Забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |
| Усього за програмою: |  |  |  | Районний бюджет | Всього 274,000 у т.ч.: 2019 рік –142,000 2020 рік – 132,000 |  |

Керівник апарату	О. ВЕБЕР