Форма  ПО

(територія)

П О К А З Н И К И

економічного і соціального розвитку на 2020 рік

Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги

Талалаївський

(район)

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн |  | Орієнтовний обсяг фінансування на 2019 рік, тис. грн |  |  | Найменування експертної організації, дата, номер експертизи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2019 р. | державний бюджет | обласний та місцеві бюджети | інші джерела |  |
| Будівництво їдальні на 80 посадкових місць в Харківській ЗОШ І–ІІІ ст. в с. Харкове, Талалаївського району, Чернігівської області | 2019 | 80 посадкових місць | 5498,5 | 5059,19 | 4047,352 | 1011,838 | - | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернігівській області від 27 травня 2015 року №25-0195-15 |
| Реконструкція будівлі Червоноплугатарської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по вул. Лесі Українки, 12 в с. Плугатар, Талалаївського району, Чернігівської області з виділенням черговості ІІ черга-заміна віконних блоків | 2019 |  | 977,3 | 977,3 | 879,57 | 97,73 | - | ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 21 вересня 2016 року №02/315/16 |
| Реконструкція системи теплопостачання з впровадженням тепло реновації будівлі Талалаївської районної ради по вул. Центральна, 3 в смт. Талалаївка, Чернігівської області | 2019 |  | 1105,24 | 1105,24 | 994,716 | 110,524 | - | ДП «ДПІ «Кривбаспроект» 09.06.2017 р. №06-003-17-П |
| Всього |  |  | 7581,04 | 7141,73 | 5921,64 | 1220,1 | - |  |

Начальник відділу агропромислового та

економічного розвитку районної державної адміністрації	Віктор СІРЕНКО