Інформація

Про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі “Власний дім” за період 2016-2017 роки.

На виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” у районі реалізується Програма державного довгострокового пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників. За цей час районною державною адміністрацією та районною радою розроблено, затверджено 
та втілено в життя дві  програми (на 2011-2015 роки)  та ( на 2016-2020) кредитної підтримки сільських забудовників.

Аналіз стану забудови населених пунктів району свідчить про те, що село гостро потребує інвестицій для будівництва житлових будинків, добудови та реконструкції житла, придбання житла на вторинному ринку і особливо подальшого розвитку інженерних мереж та підсобного господарства.

Право на одержання кредиту для забудови, придбання або спорудження нового житла надається позичальнику тільки один раз. Надання кредиту 
не поширюється на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами 
за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

Рішення про надання кредитів мешканцям сіл, селищ міського типу приймається Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі за умови проживання у сільській місцевості (в тому числі селищ міського типу)

Кредити надаються:

- на нове будівництво житла в розмірі до 200,0 тис. гривень з терміном погашення до 20 років, а молодим (вік позичальника до 35 років або не повним сім’ям – до 30 років;

- на добудову, реконструкцію житла в розмірі до 100 тис. гривень з терміном погашення до 20 років;

- на придбання завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків з проведенням їх подальшої добудови або реконструкції в розмірі до 100 тис. гривень з терміном погашення до 20 років;

- на будівництво, добудову, реконструкцію підсобних господарських приміщень в розмірі до 100 тис. гривень з терміном погашення до 10 років;

- на реконструкцію житла з інженерного забезпечення та будівництва інженерних мереж в розмірі до 50 тис. гривень з терміном погашення до 8 років;

- на розвиток особистого селянського господарства кредит надається 
в розмірі до 75 тис. гривень з терміном погашення до 10 років.

У пріоритетному напрямку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництвом житла, молодим спеціалістам та сім’ям, постраждалим від стихійного лиха.

Виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на місцеві органи виконавчої влади, які забезпечують фінансову участь з місцевих бюджетів.

На виконання зазначеної Програми залучено 2млн 175 тис.грн., з них: 
з державного та обласного бюджету – 2 млн 75 тис.грн., з районного бюджету – 140 тис.грн. 59 сімей отримали кредитні підтримки для поліпшення своїх житлово-побутових умов.

За 2016-2017 роки 34 сімей отримали кредитів на суму1 млн. 636 тис.грн. 
За допомогою пільгових кредитів введено в експлуатацію 263 кв.м, житла. Чотири сім’ї придбали житло, два громадянина придбали сільськогосподарську техніку на розвиток особистого селянського господарства в сумі 150 тис.грн. Для реконструкції житлових будинків 3 сімей отримали кредити в сумі 170 тис.грн.,на водопостачання -500 тис.грн.

Добре працювали над виконанням Програми Липівська, Рябухівська Харківська, Понорівська, Березівська, Корінецька Поповичківська сільські ради та Талалаївська селищна рада, які надали Фонду відповідні пакети документів для отримання кредитів. Для активізації цієї роботи виконкомам сільських та селищної рад необхідно здійснювати первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту. Для надання практичної допомоги Фонду у роботі з позичальниками оформити інформаційні стенди з умовами отримання кредитів та переліком необхідних документів.

За період впровадження програми “Власний дім”, яка є реальним джерелом для покращення соціально-побутових умов проживання селян, значної популярності набула серед сільських мешканців, отримала визнання 
та значну підтримку органів місцевого самоврядування.

Тому виникла необхідність у подальшому широкому впровадженні програми “Власний дім” у районі.

З цією метою районною державною адміністрацією розроблена 
та затверджена районна Програма підтримки сільських забудовників на наступні 2016-2020 роки. За показниками Програми передбачається залучити до кредитних ресурсів 1,782 млн.грн, в тому числі: з районного бюджету – 1,662 млн.грн, з місцевого бюджету - 120 тис.грн.

Використовуючи бюджетну підтримку цими коштами та коштами 
від повернення кредитів, жителі району введуть в експлуатацію 11 житлових будинків, придбають 6 одиниць індивідуального житла, 8родин отримають кредити на розвиток особистого селянського господарства.

Завідувач сектору містобудування та

архітектури райдержадміністрації				В.М.Кононіченко