Інформація

про хід виконання «Районної програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки»

Водопостачання споживачів Талалаївського району здійснюється з артезіанських свердловин та приватних шахтних колодязів. Централізованим водопостачанням забезпечено близько 35 % населення району. По району повністю централізованим водопостачанням ні один з населених пунктів не забезпечений. З 45 населених пунктів району частково забезпечені централізованим водопостачанням 23, що становить 50%, водозабезпечення решти населення здійснюється з шахтних колодязів. Всього в районі налічується 89 діючих артезіанських свердловин, що забезпечують водою господарські об’єкти та населення.  Зони санітарної охорони мають всі артезіанські свердловини, які забезпечують централізоване водопостачання, але вони не огороджені  згідно з вимогами.

В останні роки в результаті господарської діяльності та зміни кліматичних умов різко впав рівень води в колодязях у всіх без виключення населених пунктах району.

Однією із самих гострих соціальних проблем району залишається проблема водопостачання сільських населених пунктів. Водопровідні мережі, водонапірні башти та інше устаткування систем водокористування сільських населених пунктів району (побудовані 25-40 років тому) на сьогодні практично не виконують свої функції і потребують значних капіталовкладень на проведення ремонтних робіт.  На сільських водопроводах проводяться ремонтно-профілактичні роботи та будівництво нових водогонів за рахунок мешканців, коштів сільських рад та спонсорів.

Першочерговим завданням районної державної адміністрації по виконанню Програми є забезпечення населення району якісною питною водою відповідно до національних стандартів.

Тому районна державна адміністрація разом з органами місцевого самоврядування проводить роботу по забезпеченню сільських жителів водою з артезіанських свердловин, яка у більшій мірі відповідає вимогам стандартів.

Районна державна адміністрація  провела роботу по проведенню інвентаризації артезіанських свердловин району. Всього в районі  налічується 89 артсвердловин, з них - 6 безгосподарських Складені акти інвентаризації. Матеріали направлені в екологічну інспекцію з проханням виділити 200,0 тис. грн. на їх тампонаж. На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація та проведений тампонаж артезіанських свердловин в с. Мирне та Колядин Березівської сільської ради, с. Глибока та с. Чернецьке, с Скороходове.

Власників свердловин зобов’язано оформити відповідні дозволи на спецводокористування та отримати ліцензії, які надають право надавати послуги з водопостачання. В даний час в районі надають послуги з водопостачання 6 підприємств, які мають дозволи на спец водокористування та 2 , які отримали ліцензії (Талалаївське ВУЖКГ, ТОВ «Житлобуд-сервіс»).

На даний час в районі діють такі тарифи на водопостачання:

- КП «Талалаївське ВУЖКГ» – 7,95 грн.;

- ПП «Талалаївкаводоканал» – 5,75 грн.;

- ТОВ «Житлобуд-сервіс» - 7,86 грн.;

- Понорівська сільська рада – 4,50 грн.

- КП Помічник (Поповичківська сільська рада)-7,65 грн.

- Рябухівська сільська рада -3,0 грн.

На сьогодні стоїть завдання збереження існуючих свердловин, утримання їх в належному стані, а також ремонт, реконструкція та будівництво нових водогонів.

В 2016-2017 в рамках районної програми «Питна вода» на 2006-2020 роки проводилися роботи по розбудові водопровідної мережі району.

По селах району побудовано 3,5 км водопровідних мереж на загальну суму 190,0 тис.грн. коштів сільських рад, населення та спонсорських. У с. Скороходове проведено ремонт водопровідної мережі на суму 10,8 тис.грн. коштів сільського бюджету. Талалаївською селищною радою придбано насоси подачі холодної води на суму 28,9 тис.грн..

За рахунок державних коштів планується закінчити будівництво в смт. Талалаївці артезіанської свердловини зі станцією обеззалізнення.

Завідувач сектору  містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                     В.М.Кононіченко