Про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами у Талалаївському районі на період 2013-2017 роки

Програма поводження з твердими побутовими відходами в Талалаївському  районі  на 2013-2017 роки розроблена та затверджена рішенням 15 сесії 6 скликання Талалаївської районної ради від 18.12.2012 року.

Мета Програми - координація дій усіх гілок влади, суб’єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знезараження та захоронення відходів, впровадженню нових та розширення і модернізацію діючих потужностей, впорядкуванню, облаштуванню та узаконенню існуючих сміттєзвалищ, обмеженню їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я  людини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Серед усіх видів відходів найбільший відсоток становлять тверді побутові відходи, від стану та поводження з якими залежить екологічна безпека, благоустрій населених пунктів, здоров’я та благополуччя населення.

Станом на 01.01.2018 року  кожною сільською радою з метою виконання першочергових заходів щодо реалізації Програми:

- розроблено та затверджено Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в кожному населеному пункті;

- відповідними розпорядчими документами проведено закріплення за підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти прилеглої території та території загального користування для забезпечення належного санітарного стану;

- забезпечено практику проведення щотижневих «чистих четвергів» з метою підтримання належного санітарного стану в населених пунктах району;

- створено громадські інспекції з благоустрою;

- щорічно проводиться  ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, контролюється її виконання.

Централізовано вивозом твердих побутових відходів займається КП «Талалаївське ВУЖКГ»   на території смт Талалаївка.

В сільській місцевості тверді побутові відходи вивозяться  на сміттєзвалища самовивозом.

Згідно проведеної інвентаризації місць видалення відходів на території району знаходиться  14 місць видалення відходів (сміттєзвалищ) у таких населених пунктах: смт Талалаївка, с. Скороходове, с. Обухове, с. Чернецьке, с. Стара Талалаївка, с. Українське, с. Харкове, с. Поповичка, с. Болотниця, 
с. Красний Колядин, с. Юрківці, с. Понори, с. Березівка, с. Плугатар.

Відповідно до основних завдань, визначених Програмою, було  проведено паспортизацію місць видалення відходів, а саме 14 сміттєзвалищ  вже паспортизовані.. Сільськими, селищною радами району  затверджені  схеми санітарної очистки населених пунктів району. В селищі наявний пункт прийому вторинної сировини Талалаївського районного споживчого товариства.

Вирішенням проблеми поводження з твердими побутовими відходами на території селища, де знаходиться діюче місце видалення відходів  «Звалище побутових відходів смт Талалаївка», є «Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Талалаївка Чернігівської області».

На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт, витрачено 140,8 тис. грн коштів селищної ради. Розглядається питання будівництва І черги «Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Талалаївка Чернігівської області». Вартість І черги складає 6905,538 тис.грн. Питання фінансування даного об’єкта вирішується.

Актуальним залишається розширення спектру послуг, які надаються комунальним підприємством  на сферу поводження з побутовими відходами. Через відсутність у комунального підприємства селища оборотних активів для розширення сфери діяльності на збирання ТПВ, прибирання територій, утилізації сміття їм необхідна фінансова підтримка. Селищною радою протягом 2016-2017 років витрачено 50,4 тис. грн.. коштів для обладнання автомобілів, що вивозять сміття. Контейнерами для сміття облаштовано паркову зону та  стадіон селища. За кошти Талалаївської селищної ради було придбано контейнери для сміття (урни) в кількості 10 шт. на суму 
9,3 тис. грн.

У сільських населених пунктах все ще відсутні спеціалізовані підприємства для роботи у сфері поводження з твердими побутовими відходами, тому сміття вивозиться сільського господарськими підприємствами району або населенням безпосередньо, а боротьба із несанкціонованими сміттєзвалищами продовжується. З метою запобігання або зменшення утворення відходів, вдосконалення механізму їх обліку розпорядженням райдержадміністрації від 12.10.2016 р. №371 створено районну постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами. Культура поводження із твердими побутовими відходами доводиться до населення, зокрема, шляхом публікацій тематичних оголошень у газеті «Трибуна  хлібороба» та залучаючи населення, організації, установи до участі у проведенні  акцій «За чисте довкілля» та днів благоустрою.

Завідувач сектору містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства                                                                             В.М.Кононіченко