ДОВІДКА

про готовність паливно-енергетичного  комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до

роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020років

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08 травня 2019 року №59 був створений та затверджений оперативний штаб та план комплексних заходів з підготовки господарського комплексу і об'єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Відтоді розпочата підготовка до зими.

На засіданнях штабу проаналізовано стан проходження попереднього опалювального сезону та визначено, з урахуванням досвіду попередніх років, пріоритетні напрямки в підготовці до наступного опалювального сезону.

Відповідно до затвердженого плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років,  виконано наступне:

Було перевірено та складено 24 акти готовності приміщень закладів медицини, 6 актів готовності до роботи в зимовий період загальноосвітніх шкіл, 27 актів готовності закладів культури.

Регулярно спеціалістами газового господарства проводяться огляди та перевірки інженерних мереж, димових та вентиляційних каналів.

Для економного використання енергоресурсів були розроблені та щомісячно доводились до споживачів ліміти споживання природного газу.

До початку опалювального періоду була проведена робота щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ, фінансування бюджетних установ було проведено в повному обсязі. Своєчасно та в повному обсязі були заключені договори на постачання газу на опалювальний період.

У Прилуцькому РЕМі Талалаївської дільниці складений план Талалаївського району електричних мереж щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Проведено з початку року капітальний ремонт 33,1 км електричних мереж 10 кВ та 28 км електричних мереж 0,4 кВ., відремонтовано 30 трансформаторних підстанцій. В мережі 0,4 кВ замінено 15 шт. залізобетонних опор.Розчищено від дерев та порослі 31км електроліній 10 кВ та 48,2 км 0,4 кВ.

Талалаївською дільницею газового господарства проведені відповідні поточні ремонти та технічне обслуговування обладнання, запірно-регулюючої арматури об’єктів газопостачання та підготовку їх до роботи в осінньо-зимових умовах 2019-2020 років, в тому числі газово-розподільних пунктів - 7 шт., шкафних газорозподільних пунктів – 30 шт., станцій катодного захисту - 15 шт.Проведено комплексне приладове обстеження 456 км підземних газопроводів, відремонтовано 3 м пошкоджень ізоляції на підземних газопроводах.

Отримані від служб житлово-експлуатаційних організацій і населення акти про перевірку стану димових, вентиляційних каналів та стану герметизації інженерних вводів в житлові будинки з метою недопущення загазованості приміщень.

Підготовлений наказ про закріплення відповідальних за споживачами природного газу на період обмежень газопостачання з метою дотримання режимів використання газу.

Талалаївською станційно-лінійною дільницею №5 ПАТ «Укртелеком» проведено наступні роботи:

Проведено огляд котельні та стану системи опалення адмінприміщення, забезпечено аварійний запас паливно-мастильних матеріалів для дизельно-генераторного агрегату, в повному обсязі забезпечено аварійний резерв проволоки та опор. Проведена перевірка стану пожежної сигналізації.

Проблемним питанням залишаються відкритими частина колодязів кабельної каналізації через крадіжки люків.

Заклади освіти

У районі функціонує 6 ЗОШ І-ІІІ ступенів ( загальноосвітніх шкіл), : 2 навчальних заклади - газифіковані, 4 – опалюються твердими видами палива.

До початку нового навчального року проведено поточні ремонти загальноосвітніх навчальних закладів району (навчальних кабінетів, спортзалів, їдалень, майстерень, котелень та інше). З метою покращення фінансового становища навчальних закладів здійснено заходи щодо залучення позабюджетних надходжень, спонсорської допомоги.

В Українській ЗОШ І-ІІІ ступенів на поточний ремонт використано 
10 тис. грн. Проведений ремонт котельного обладнання.

За сприяння депутатів району відремонтований фасад Плугатарської будівлі школи - 7,0 тис.грн та проведені роботи по  заміні вікон в кількості -5шт за спонсорські кошти.

За кошти спонсорів проведений ремонт котельні Довгалівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів та Березівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Районною комісією здійснено об’їзд шкіл району з питання перевірки готовності навчальних закладів до нового навчального року.

У кожному закладі освіти розроблені конкретні організаційні та технічні заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з конкретизацією термінів виконання осіб, відповідальних за виконання.

Потреба у вугіллі на опалювальний період 2019 -2020 становить - 
250 тонн та 120 метрів кубічних дров. На сьогодні в наявності є 200тонн вугілля та 120 складометрів дров. На даний час проводяться тендерні процедури на закупівлю решти вугілля.

У Харківський ЗОШ І-ІІІ ступенів виконані роботи по реконструкції системи газопостачання (заміна вузлів обліку природного газу) організація та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу - 53,0 тис.грн.

Проведена  реконструкція системи газопостачання (заміна вузлів обліку природного газу та переміщення, організація та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу--Ясла садок «Ранок» ,вартість робіт становить -40,0 тис. гривень

У Березівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проводяться роботи, щодо розроблення проекту на реконструкцію системи газопостачання (заміна комерційних вузлів обліку природного газу).

Комунальна організація (установа, заклад) Талалаївська центральна районна лікарня:

Затверджено план комплексних заходів з підготовки Талалаївської ЦРЛ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Згідно договору даний вид робіт проводить ТОВ «Бренвель», який дійсний до грудня поточного року.

Заклади Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Центром розроблено та затверджено графік виконання робіт з підготовки до опалювального сезону з визначенням фактичних обсягів робіт та закріпленням відповідальних виконавців. На сьогодні рівень підготовки медичних закладів становить 100% (тверде паливо).

Заклади культури:

У районі функціонує 27 закладів культури. Сектором культури та туризму районної державної адміністрації розроблений план комплексних заходів. Наказом по сектору керівники структурних підрозділів закріплені відповідальними за підготовку районних закладів культури до опалювального сезону 2019-2020 років.

У всіх клубних закладах виконані косметичні ремонти, проводяться перевірки вентиляційних каналів.

У селі Чернецьке за кошти сільської ради у сільському клубі проведені роботи по заміні вікон на пластикові.

Сектор культури та туризму районної державної адміністрації постійно тримає зв’язок з головами сільських рад щодо підготовки приміщень сільських закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період. Для сільських установ заготовлено 30 складометрів дров, що становить стовідсоткове забезпечення. Проводяться проектні роботи ,щодо   облаштування комерційних  вузлів обліку засобами дистанційної передачі .

.Талалаївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Опалювальний період 2019-2020 років для установ соціального захисту населення пройшов без проблемних ситуацій. У відділенні стаціонарного догляду (с. Болотниця) постійно підтримувався необхідний температурний режим (18˚- 20˚С).

Одинокі непрацездатні громадяни та інваліди, які обслуговуються терцентром були повністю забезпечені паливом.

Для належного рівня функціонування закладів системи соціального захисту населення в осінньо-зимовий період 2019-2020 років проведено:

- перевірку робочого стану систем водопостачання та опалювальних систем;

- роботи по утепленню житлового приміщення відділення стаціонарного догляду та адмінприміщення територіального центру;

- внутрішню побілку всіх приміщень, пофарбовано стіни, панелі, двері, вікна та підлогу у палатах у відділенні стаціонарного догляду.

Відділення стаціонарного догляду територіального центру опалюється дровами вдень, в нічний час – використовується електроопалення по пільгових тарифах. У приміщенні стаціонарного догляду постійно витримуються нормативи температурного режиму Проведена робота по заготівлі дров для опалення відділення в осінньо-зимовий період 2019-2020років.

Постійно проводиться робота по створенню належних умов для проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів в осінньо-зимовий період. Одним із важливих завдань є забезпечення паливом одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які обслуговуються відділеннями територіального центру. Працівниками територіального центру протягом року надається допомога в завезенні та порубці дров.

Проводиться робота по профілактиці пожежної безпеки в підвідомчих установах і серед одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, вживаються відповідні заходи приведення даних об’єктів в належний протипожежний стан. Встановлена протипожежна сигналізація у відділенні стаціонарного догляду, придбано електрогенератор для використання при надзвичайних ситуаціях.

Про застосування спрощеного порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

При підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги головним механізмом забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення залишається програма житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг.

Питання соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги перебуває в районі на особливому контролі.

Завідувач сектору містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації  				В.М.Кононіченко