ДОВІДКА

про  стан проходження опалювального періоду 2019-2020 років та підготовку  господарського комплексу і об’єктів  бюджетної сфери до

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Опалювальний період 2019-2020 років на об’єктах господарського комплексу та бюджетної сфери на території району пройшов без виникнення надзвичайних ситуацій .

Розпорядженням голови Талалаївської районної державної адміністрації за №83 від 27 червня 2019 року був створений та працював оперативний штаб з питань підготовки підприємств і об’єктів житлово-комунального господарства та бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період, який на своїх засіданнях заслуховував керівників бюджетних установ, сільських голів по цьому питанню. Особлива увага була приділена підготовці котелень, ремонту та перевірці систем опалення, підготовці житлового фонду.

Було перевірено та складено 36 актів готовності житлових будинків,
28 актів готовності приміщень закладів медицини, 6 актів готовності до роботи в зимовий період загальноосвітніх шкіл, 39 актів готовності закладів культури.

Регулярно спеціалістами комунального підприємства «Талалаївське ВУЖКГ» та газового господарства проводились огляди та перевірки інженерних мереж, димових та вентиляційних каналів.

До початку опалювального періоду була проведена робота щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ, фінансування бюджетних установ було проведено в повному обсязі. Своєчасно та в повному обсязі були заключені договори на постачання газу на опалювальний період.

Для економного використання енергоресурсів були розроблені та щомісячно доводились до споживачів ліміти споживання природного газу.

Завдяки злагодженій роботі Талалаївського ВУЖКГ, сільських голів та керівників підприємств вулиці населених пунктів своєчасно очищались від снігових заметів. Була заготовлена в достатній кількості протиожеледна суміш.

На сьогодні планово і продумано ведеться робота з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

На даний час розпочато роботи щодо забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства району та господарського комплексу в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

Зокрема, на всіх підприємствах, установах та організаціях проводиться попереднє обстеження об’єктів та розроблено комплекс заходів з підготовки житлово-комунального господарства та господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

Керівникам бюджетних установ та організацій району, селищному сільським головам рекомендуємо проаналізувати на місцях стан проходження опалювального сезону 2019-2020 року, який закінчився та врахувати в повному обсязі видатки на виконання заходів з підготовки до нового опалювального сезону 2020-2021 року, забезпечити своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії об’єктами споживання в межах підпорядкування. У разі зміни вартості енергоносіїв, забезпечити своєчасне перезатвердження тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат підприємств, або передбачити в бюджетах компенсацію з різниці в тарифах відповідно до законодавства, передбачити впровадження енергозберігаючих технологій при розробці та затверджені заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

У тепловому господарстві району необхідно підготувати 9 котелень та 1,68 км теплових мереж. Закладами соціальної сфери проводяться необхідні ремонтні роботи підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 року.

Заклади освіти

У районі функціонує 6 ЗОШ (загальноосвітніх шкіл), 4 – опалюються твердими видами палива та 2 - на газу.

У кожному закладі освіти розроблені конкретні організаційні та технічні заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з конкретизацією термінів виконання осіб, відповідальних за виконання.

Потреба у вугіллі на опалювальний період 2020-2021роки становить 240 тон та 145 складометрів дров. На даний час є в наявності 160 тон вугілля.

По закладах освіти планується:

- підготувати та забезпечити проведення огляду інженерно-технічного стану споруд загальноосвітніх навчальних закладів;

- скласти перелік необхідних ремонтних робіт, провести поточні ремонти у закладах освіти району;

- організувати та провести технічне обслуговування газових установок та повірку лічильників;

- продовжити впровадження заходів із енергозбереження в закладах освіти та дошкільних навчальних закладах району;

- здійснити перевірки та скласти відповідні акти щодо стану готовності закладів освіти району до початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Талалаївська центральна районна лікарня», Талалаївської районної ради, Чернігівської області:

Затверджено план комплексних заходів з підготовки Талалаївської центральної районної лікарні до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Згідно договору даний вид робіт проводить ТОВ «Бренвель»,

- провести обстеження та виконати необхідні ремонтні роботи системи водопостачання на території ЦРЛ.;

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Талалаївської районної ради»

Центром розроблено та затверджено графік виконання робіт з підготовки до опалювального сезону з визначенням фактичних обсягів робіт та закріпленням відповідальних виконавців.

Розглядається питання щодо переведення ФП (фельдшерських пунктів) на альтернативні види палива. Староталалаївський ФП опалюється частково газом, а частково твердим паливом. Частина ФП буде забезпечена твердим паливом на опалювальний період 2020-2021 років.

По закладах охорони здоров’я планується :

- провести обстеження будівель та споруд центральної районної лікарні, центру первинної медико- санітарної допомоги, ФАПів та сільських лікарських амбулаторій, що знаходяться на балансі;

– провести ревізію систем опалення;

– провести впровадження енергозберігаючих заходів;

– здійснити перевірки та скласти відповідні акти щодо стану готовності закладів охорони здоров’я району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

Заклади культури:

До опалювального сезону в сільських закладах культури необхідно заготовити 30 складометрів дров, це - 100 % від потреби.

У районі функціонує 32 заклади культури, які розміщуються у 25 окремих приміщеннях. Відділом освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації розроблений план комплексних заходів. Наказом по відділу закріплено відповідальних за підготовку районних закладів культури до опалювального сезону 2020-2021 років.

У районному та сільських закладах культури приступили до проведення поточних ремонтів котельних приміщень, газового та іншого обладнання.

Відповідно до плану по підготовці до опалювального сезону, планується проведення поточних ремонтів приміщень закладів культури. 	Вивчається питання про перспективи переведення опалення приміщень установ культури на альтернативні види палива.

Особливу увагу слід звернути на питання щодо надання паспортів готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до опалювального сезону.

Талалаївське ВУЖКГ розробило план заходів до підготовки об’єктів підвідомчої комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Підприємство надає послуги по водопостачанню населенню та організаціям з 7-ми артезіанських свердловин та експлуатує 28,2 км водопровідних мереж. На даний час ведуться роботи по підготовці об’єктів підвідомчої комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період. 	Підприємством експлуатується 5,3 км каналізаційного колектора, проводиться чистка каналізаційних колодязів.

Житловий фонд становить 30 будинків, з 440 квартир тільки 19 не приватизовані. Роботи по підготовці будинків до зими проводяться жителями багатоквартирних будинків.

планується відремонтувати 0,3 км водопровідних та 0,5 км каналізаційних мереж.

Талалаївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) інформує, що осінньо-зимовий період 2019-2020років для установ соціального захисту населення пройшов в нормальному режимі, без проблемних ситуацій. У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (с.Болотниця) протягом опалювального періоду постійно підтримувався необхідний температурний режим (19′- 20′ С), підопічні відділення забезпечені м’яким інвентарем, зимовим одягом та взуттям згідно нормативів, завжди в наявності є ліки для надання першої медичної допомоги.

Для належного рівня функціонування закладів соціального захисту населення району в осінньо-зимовий період 2020-2021років планується наступна робота:

- здійснити перевірку робочого стану систем водопостачання та опалювальних систем;

- провести роботи по утепленню житлового приміщення відділення стаціонарного догляду та адміністративного приміщення;

- провести внутрішню побілку всіх приміщень, пофарбувати панелі, двері у палатах відділення стаціонарного догляду;

- побілено приміщення відділення стаціонарного догляду ззовні, проводиться побілка господарських приміщень.

Проводиться робота по заготівлі дров для опалення відділення стаціонарного догляду в осінньо - зимовий період 2020-2021 років.

Постійно проводиться робота по створенню належних умов проживання для одиноких та одинокопроживающих громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які обслуговуються відділеннями територіального центру. Одним із важливих завдань є забезпечення їх паливом. Працівниками територіального центру на протязі всього року вирішується дане питання -допомагають в завезенні дров, заносять дрова в господарські приміщення.

Опалення адміністративного приміщення територіального центру автономне: газове та твердопаливне.

Проводиться робота по профілактиці пожежної безпеки в відділенні стаціонарного догляду та серед одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю, вживаються відповідні заходи приведення даних приміщень у належний протипожежний стан. Перед опалювальним сезоном соціальні робітники проводять щорічно інструктажі підопічним пенсіонерам по пожежній безпеці.

Начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства, інфраструктури, захисту 
довкілля та цивільного 
захисту райдержадміністрації 				Валентина Кононіченко